# Decisiones técnicas

Registro de las decisiones tomadas durante el desarrollo y su justificación. Sirve como material de apoyo para la sustentación.

## 1. Descartar el código exportado de Figma

El boceto se generó con Figma Make y se entregó como proyecto React + Vite + TypeScript + Tailwind. Se descartó por tres razones:

- Dependencias sin uso. El package.json declaraba 54 dependencias (MUI, Radix UI, react-dnd, react-slick, recharts, embla-carousel, entre otras) y el código solo usaba tres. Había además 46 componentes de shadcn/ui que ningún archivo importaba.

- Contradicción con la propuesta aprobada. El producto final aprobado especifica frontend en HTML, CSS y JavaScript. Mantener React habría exigido un cambio de alcance adicional.

- Instalación rota. react y react-dom estaban declarados como peerDependencies opcionales, no como dependencias, de modo que npm install no instalaba React.

Se conservó el diseño visual y el flujo de navegación; se reescribió la implementación.

## 2. Rol del usuario determinado por el servidor

En el boceto, el formulario de ingreso incluía un menú desplegable para elegir entre “Paciente” y “Administrador”. Cualquier visitante podía entrar al panel administrativo seleccionándolo.

El rol pasa a ser un atributo de la tabla usuarios y se incluye en el token firmado por el servidor. El cliente nunca lo envía. El middleware requiereRol() valida el permiso en cada endpoint protegido.

## 3. Capa de notificaciones con proveedores intercambiables

La propuesta aprobada exige notificaciones por correo, pero se está tramitando el cambio a WhatsApp por su mayor tasa de lectura.

NotificacionService expone un único método enviar() y delega en el proveedor configurado en la variable de entorno NOTIFICACIONES_CANAL. Cambiar de canal —o activar ambos— no requiere modificar los controladores.

Esto evita que la entrega dependa de la verificación de empresa ante Meta, que puede tardar semanas y no está bajo control del equipo.

## 4. Imágenes locales en lugar de enlaces externos

El boceto enlazaba cinco imágenes alojadas en Unsplash. Se retiraron: dependen de un servidor externo y de una licencia que el consultorio no posee. Se reemplazaron por marcadores locales, pendientes de sustituir por fotografías propias del consultorio.

## 5. Sustitución del carrusel automático

El boceto incluía un carrusel que avanzaba solo cada 4,5 segundos. Se reemplazó por una galería estática y una sección “Cómo funciona” que explica el flujo de agendamiento. El movimiento automático compite con la lectura, dificulta el uso con lector de pantalla y no aportaba información nueva.

## 6. Restricciones de integridad en la base de datos

La regla “una franja horaria no puede tener dos citas” se aplica con una restricción UNIQUE sobre citas.franja_id, no solo con una validación en el código. Si dos pacientes envían la solicitud al mismo tiempo, el motor rechaza la segunda.

## 7. Modelo de dos sedes

El consultorio atiende en dos ubicaciones: Neiva (Carrera 7 No. 6-45, Centro) y Rivera (Carrera 7 No. 3-61). Este dato no aparecía en la propuesta aprobada ni en el prototipo, y se conoció al recibir el material del consultorio.

Se agregó la tabla sedes y franjas_horarias pasa a depender de ella. La restricción de unicidad cambió de (fecha, hora_inicio) a (sede_id, fecha, hora_inicio): la misma hora puede ofrecerse en ambas sedes, pero no duplicarse dentro de una.

Sin este cambio, publicar disponibilidad para las 10:00 a.m. en Neiva habría bloqueado esa hora en Rivera, y el paciente no tendría forma de saber a cuál dirección presentarse.

Queda pendiente decidir con el consultorio si un mismo servicio se presta en ambas sedes o si cada una tiene su propia oferta. De ser lo segundo, hará falta una tabla intermedia sedes_servicios.

## 8. Carrusel automático y tipografía de titulares

La decisión 5 sustituyó el carrusel automático del boceto por una galería estática. A pedido del consultorio, la galería vuelve a moverse sola, pero de otra forma: una tira que se desliza de manera continua y lenta (unos 35 px por segundo), sin saltos ni botones. Se implementa con una animación CSS, sin librerías. Salvaguardas: se detiene al pasar el cursor, las copias que genera el bucle se ocultan a los lectores de pantalla y, si el sistema tiene activado “reducir movimiento”, no se anima y queda como una tira que se desplaza a mano. Las fotos mantienen su proporción real para no recortar los afiches con texto.

Queda una limitación conocida: sin botón de pausa, quien no use el cursor (teclado, pantalla táctil) no puede detener el movimiento. Si el consultorio lo necesita, se puede añadir un botón de pausa.

Los titulares usan Playfair Display (serif de alto contraste, estilo Didone), tomada como referencia de una tipografía de moda y estética que propuso el equipo. Es una alternativa libre en Google Fonts. La interfaz y los datos siguen en Inter. Los títulos de sección suben de tamaño para que la persona sepa de inmediato en qué parte de la página está.

Las fotografías se procesaron antes de publicarse: se recortaron los iconos de Instagram que traían las capturas y se ocultaron los datos personales del paciente visibles en la radiografía (Ley 1581 de 2012).

La sección “Cómo funciona” se eliminó de la página pública (6 de octubre): describía un registro propio del paciente que ya no existe tras el Alcance v2 (el paciente agenda sin cuenta). Si más adelante se quiere explicar el flujo nuevo, se agrega de nuevo con el texto actualizado.

Agendar desde la página pública (6 de octubre): se quitó “Crear cuenta”; solo la secretaria crea usuarios, así que el encabezado conserva únicamente “Ingresar” (sirve para la secretaria y para pacientes con usuario). “Agendar mi cita” baja a la sección Especialidades y cada especialidad abre un modal con los pasos: especialista (se omite si hay uno solo), calendario con solo los días con agenda, hora y datos (nombre, identificación, celular, correo opcional, autorización de datos y campo trampa contra bots). Termina con el enlace para gestionar la cita. Se hizo en un modal para no salir de la página; si el equipo prefiere una página aparte, el cambio es solo de ubicación. Solo queda la sede Rivera. Para ver el flujo sin backend existe js/api-demo.js, que solo se activa en localhost con ?demo=1 y no guarda datos. —

## Actualización del 6 de octubre de 2026 (alcance v2)

Tras la reunión con el docente asesor del 5 de octubre cambió el alcance (ver docs/02-requerimientos/alcance-v2.md). Las decisiones 3, 6 y 7 quedan reemplazadas por las siguientes; se conservan arriba como registro histórico.

## 9. Agendar sin cuenta; las cuentas las crea la secretaria

Antes el paciente se registraba solo. Ahora cualquier persona agenda con nombre, documento y teléfono (correo opcional), y la secretaria crea el usuario cuando el paciente ya asistió. Así no se llena la base de cuentas de personas que nunca van al consultorio.

Los datos de quien agenda se guardan en la propia cita (nombre_paciente, documento_paciente, telefono_paciente, correo_paciente) y no en usuarios. Al crear la cuenta se vinculan las citas anteriores con el mismo documento y teléfono. Una cita solo queda a nombre de un usuario si agenda con su sesión iniciada: escribir el documento de otra persona no basta.

## 10. Una sola sede (reemplaza la decisión 7)

El consultorio atiende solo en Rivera. Se conserva la tabla sedes con una fila activa; Neiva queda desactivada en las bases migradas. Si se abre otra sede no hay que rehacer el modelo.

## 11. Disponibilidad por especialista, publicada a mano

Se agregaron especialistas y especialista_especialidad (un especialista puede atender varias especialidades). Las franjas pasan a ser de un especialista, únicas por (especialista_id, fecha, hora_inicio). La secretaria las publica a mano porque dependen de la disponibilidad real de cada especialista; el sistema no genera horarios. No se maneja duración de citas.

Quitar una hora la desactiva (activa = FALSE) en vez de borrarla, porque citas antiguas pueden referenciarla. No se puede quitar una hora con cita viva.

## 12. Doble reserva con columna generada (reemplaza la decisión 6)

Con citas canceladas que no se borran, UNIQUE (franja_id) impediría volver a ofrecer una hora cancelada. Se reemplazó por la columna generada franja_ocupada = IF(estado = 'cancelada', NULL, franja_id) con índice único: dos citas vivas no pueden ocupar la misma hora (el motor rechaza la segunda, aun con peticiones simultáneas) y una cancelada libera la hora sola. La prueba de integración envía dos reservas simultáneas por la misma hora y verifica que solo una gane.

## 13. Solo WhatsApp, con tres modos de envío (reemplaza la decisión 3)

El correo se eliminó. El envío automático por la API de Meta depende de trámites de la clínica, así que el proveedor tiene tres modos, elegidos en WHATSAPP_MODO:

- manual: la secretaria envía cada mensaje con un clic desde su WhatsApp Business. Es el respaldo que garantiza la entrega.

- consola: para desarrollo y demostraciones.

- api: envío automático con plantillas aprobadas.

Si el envío falla, la cita no se deshace; el mensaje queda como fallida para enviarlo a mano. Los mensajes no llevan información clínica.

## 14. Enlace “Gestionar mi cita” con código secreto

Sin cuenta, el paciente necesita una forma segura de reprogramar o cancelar. Al agendar se genera un código aleatorio de 32 bytes que viaja en el enlace del WhatsApp. En citas solo se guarda su hash SHA-256. Cuando la secretaria reprograma, se genera un código nuevo y el anterior deja de servir. Al marcar un mensaje como enviado, el código se borra del texto guardado.

Reglas: el paciente reprograma una sola vez y solo hasta 24 horas antes. El límite de una vez se verifica dentro de la misma sentencia UPDATE, para que dos clics seguidos no cuenten doble.

## 15. Historia clínica inalterable

La historia clínica no se edita ni se borra (Resolución 1995 de 1999). Solo existen inserciones. Una corrección es una entrada nueva con corrige_a apuntando a la original, que se conserva intacta con su autor y fecha.

## 16. Hora de Colombia calculada en el servidor de aplicación

Las franjas guardan fecha y hora locales del consultorio. La hora actual de Bogotá se calcula en Node con Intl y se pasa a las consultas, de modo que las reglas (“hora futura”, “24 horas antes”) no dependen de la zona horaria del servidor donde se publique.

## 17. Migraciones verificadas

Cada cambio de esquema se escribe dos veces: en schema.sql (instalación nueva) y en una migración numerada (bases existentes). Antes de entregar se comprueba que ambos caminos producen exactamente el mismo esquema.

## 18. Página para gestionar la cita (7 de octubre)

La página gestionar-cita.html lee codigo de la URL y muestra la cita con los botones que permiten puedeReprogramar y puedeCancelar; si alguno es falso explica el motivo. Reprogramar reutiliza el calendario y las horas del mismo especialista y pide una confirmación antes de guardar, porque solo se puede una vez. Cancelar usa un diálogo propio (no confirm()); si ya reprogramó, el botón dice “Cancelar y pedir una cita nueva”. Un enlace inválido muestra el 404 del contrato. Para no duplicar código, las utilidades y el calendario pasaron a js/comun.js, compartido con el flujo de agendar. El modo demo acepta los códigos DEMO-0000, DEMO-REPROGRAMADA, DEMO-CERCA y DEMO-CANCELADA. En la confirmación de agendar solo se muestra cita.direccion, que ya trae la ciudad.

## 19. Recordatorio sin enlace y restablecimiento de claves (7 de octubre)

El recordatorio se envía el día anterior a la cita. Para entonces ya pasó el plazo de 24 horas para reprogramar o cancelar desde la web, así que el mensaje no lleva enlace: invita a responder el WhatsApp si la persona no puede asistir. Así tampoco hace falta generar un código nuevo, y el enlace de la confirmación sigue sirviendo.

El servidor revisa cada 30 minutos, solo entre las horas configuradas (RECORDATORIO_DESDE y RECORDATORIO_HASTA), las citas confirmadas de mañana que se agendaron hace más de 12 horas. Una cita recibe un solo recordatorio (otro si se reprograma). También se puede lanzar a mano desde el panel o con npm run recordatorios.

“Olvidé mi contraseña” no usa correo ni enlaces de recuperación: el sistema no envía correos y los pacientes con cuenta ya conocen el consultorio. La secretaria genera una clave temporal nueva desde la ficha del paciente, y el paciente debe cambiarla al ingresar. La clave de la secretaria se restablece desde el servidor con npm run restablecer-admin; no existe una ruta web para eso.

## 20. Saltos de línea normalizados

Se agregó .gitattributes para que todo archivo de texto se guarde con saltos de línea LF en el repositorio, sin importar el sistema operativo de quien hace el commit. Antes, algunos commits hechos desde Windows guardaban CRLF y GitHub mostraba archivos completos como modificados cuando solo cambiaban unas líneas.

## 21. Sesión en el navegador y límite de intentos de ingreso (8 de octubre)

El token se guarda en sessionStorage y no en localStorage: se borra al cerrar la pestaña. En el computador compartido del consultorio, una sesión de la secretaria olvidada abierta daría acceso a historias clínicas a quien use el equipo después. El costo es que cada pestaña nueva pide ingresar otra vez.

Las páginas con sesión llaman a exigirSesion(rol) al cargar: sin sesión llevan a Ingresar, con otro rol llevan al panel que corresponde y, si la clave es temporal, obligan a cambiarla primero. Esto ordena la navegación, pero no es la seguridad: cada ruta del backend vuelve a validar el token y el rol. Si la API responde 401 a una petición con token, la sesión se borra y se vuelve a Ingresar con el aviso “Tu sesión venció”.

POST /auth/ingreso tiene su propio límite de peticiones (10 por IP cada 15 minutos) para frenar a quien intente adivinar contraseñas. Los intentos exitosos también cuentan, lo que no afecta el uso normal.

## 22. Twilio como proveedor de pruebas de WhatsApp (8 de octubre)

La API de WhatsApp Cloud exige una app en Meta for Developers, y crear la cuenta no fue posible a tiempo. Para probar el envío automático sin esa cuenta se agregó el modo twilio, que usa el WhatsApp Sandbox de Twilio: se registra con correo y celular, tiene crédito de prueba y envía el texto completo del mensaje, sin plantillas aprobadas.

Es solo para pruebas: en el sandbox cada número debe unirse antes enviando un código. La entrega a la clínica sigue siendo el modo manual, como respaldo, o el modo api cuando la clínica tenga su cuenta de Meta. Cambiar de uno a otro es solo la variable WHATSAPP_MODO.

Si el envío automático falla, la cita igual queda registrada y la API devuelve el enlace de WhatsApp con el texto listo, para que la secretaria lo envíe a mano desde el panel.

## 23. El paciente con sesión gestiona su cita desde “Mis citas” (8 de octubre; reemplazada por la 24)

Antes, el paciente con usuario solo veía sus citas: para reprogramar o cancelar tenía que buscar el enlace del WhatsApp. Ahora lo hace desde su panel con POST /mis-citas/:id/reprogramar y POST /mis-citas/:id/cancelar.

Las reglas son exactamente las del enlace (una reprogramación, hasta 24 horas antes, con el mismo especialista), y el código que las aplica es el mismo: reprogramarPorPaciente y cancelarPorPaciente en el controlador de citas. Así no puede pasar que una regla cambie en un camino y no en el otro, ni que el paciente evite el límite usando el panel en vez del enlace.

Si la cita no es del paciente de la sesión, la respuesta es 404 y no 403: con 403 alguien podría probar números de cita y saber cuáles existen.

Al reprogramar desde el panel no se tiene el código del enlace en claro (en la base solo está su hash), así que el WhatsApp de confirmación lleva un enlace nuevo y el anterior deja de servir, como cuando reprograma la secretaria.

## 24. Citas por aprobar y pacientes sin login (9 de octubre)

El flujo acordado con el equipo es más simple: la persona pide la cita, la secretaria la acepta y entonces le llega el WhatsApp con los datos y el enlace; unas 24 horas antes, el recordatorio. Quien llega al consultorio sin pasar por la web se registra en el panel y sigue el mismo flujo.

- La cita pedida por la web queda pendiente y aparta la hora (la columna franja_ocupada solo la libera si está cancelada o rechazada), así nadie más la toma mientras la secretaria decide. Rechazar la libera y envía un mensaje invitando a pedir otra hora.

- Los pacientes no tienen usuario ni contraseña. Tener dos tipos de cuenta confundía (paciente con usuario, sin usuario, clave temporal…) y el enlace del WhatsApp ya cubre lo que el paciente necesita. Se quitan “Mis citas” (decisión 23), las claves temporales y el restablecimiento de claves de pacientes. Solo la secretaria inicia sesión, desde “Acceso del consultorio” en el pie de la página.

- Tabla pacientes aparte de usuarios. Una ficha de paciente no debe poder usarse para ingresar, y el correo de un paciente no puede ser único (una madre usa el suyo para sus hijos). La ficha se crea sola al aceptar la primera cita, buscando por documento, o la crea la secretaria en el consultorio. Así la historia clínica se va completando con cada cita.

- El correo pasa a ser obligatorio, para tener otro medio de contacto en la ficha.

- Si el paciente reprograma, la nueva hora vuelve a pendiente: la secretaria debe confirmar también el cambio.

- Recordatorio 24 horas antes en lugar de “el día anterior”: se revisa cada 30 minutos qué citas confirmadas empiezan en las próximas 24 horas. Como solo se envía entre las 8:00 y las 19:00, una cita de las 7:00 lo recibe a las 8:00 del día anterior.

La migración 003 lleva las bases existentes al modelo nuevo sin perder datos: copia los pacientes de usuarios a pacientes con el mismo id, de modo que sus citas e historia clínica siguen apuntando a ellos.

## 25. Datos completos del paciente, cambio de hora visible y modo oscuro (9 de octubre)

Después de revisar el flujo con el consultorio:

- Nombres y apellidos por separado, tipo de documento y teléfono fijo. El formulario de pedir cita y el registro en el consultorio piden lo mismo: nombres, apellidos, tipo y número de documento, correo, celular (WhatsApp) y un teléfono fijo opcional. Los tipos son los usados en Colombia (CC, TI, RC, CE, PA y PPT); el pasaporte admite letras. El nombre completo se volvió una columna generada (nombres + apellidos) en pacientes y en citas: todo lo que ya lo leía (agenda, búsqueda, mensajes, la vista v_agenda) sigue igual y no puede quedar desalineado.

- Motivo de consulta (pacientes.motivo_consulta, opcional): cuando la secretaria registra a quien llega al consultorio, anota a qué vino. Se muestra en la ficha. No reemplaza la historia clínica, que se sigue llenando después de cada cita atendida.

- Cambio de hora visible. Cuando el paciente reprograma desde su enlace, la cita guarda la hora que tenía (citas.franja_anterior_id) y en las solicitudes por confirmar aparece “Cambio de hora · antes: …”. Así la secretaria distingue una solicitud nueva de un cambio.

- Rechazar a la vista. En las solicitudes, “Aceptar” y “Rechazar” son dos botones visibles; “Cambiar hora” queda en “Más”.

- Mensaje de límite según el caso. Si la persona ya tiene una solicitud pendiente, no tiene enlace todavía: el mensaje le dice que espere la confirmación por WhatsApp. Si ya está confirmada, que use su enlace.

- Acceso del consultorio con un candado junto a “Agendar cita”, en el encabezado, además del enlace del pie de página.

- Modo oscuro en el panel. Se activa desde el menú de la cuenta y se recuerda en el navegador; si la secretaria nunca eligió, sigue el tema del sistema. Se implementó con las mismas variables de tokens.css, redefinidas bajo :root[data-tema="oscuro"], y tres roles nuevos (--acento-texto, --sobre-marca, --fondo-encabezado) para separar el morado como texto del morado como fondo. Contrastes verificados: texto principal 14:1, secundario 8.6:1, botones 7.5:1. La página pública sigue en modo claro.

- Sin sección de Mensajes. Con el envío automático por la API de WhatsApp, la secretaria no tiene que enviar nada: se quitan la sección Mensajes, su contador del menú y la tarjeta “mensajes por enviar” de Inicio. Como red de seguridad, si un envío falla (token vencido, Meta caído) o el servidor está en modo manual, Inicio muestra “WhatsApp sin enviar” con el botón para enviarlo a mano; si no hay ninguno, no aparece. Los recordatorios se siguen generando solos cada 30 minutos.

La migración 004 lleva las bases existentes al modelo nuevo sin perder datos: parte el nombre que ya existía (con 4 palabras o más, las 2 primeras son nombres; con 2 o 3, la primera) y deja el tipo de documento en CC.

## 26. Política de tratamiento de datos, versión 1.1 (9 de octubre)

politica-datos.html se reescribió para el flujo actual: sin cuentas de paciente, con historia clínica, motivo de consulta, mensajes por WhatsApp y los datos nuevos del formulario. Sigue el contenido mínimo del Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015): responsable, finalidades, derechos, área que atiende las solicitudes, procedimiento y vigencia.

- Datos sensibles y menores: la historia clínica y el motivo de consulta son datos de salud; la autorización en el consultorio es explícita y por escrito. Para menores autoriza el representante legal.

- Encargados y transmisión internacional: Meta (WhatsApp) recibe el celular y el texto del aviso; el proveedor de alojamiento se completa al publicar. Los mensajes no llevan datos de salud.

- Conservación: historia clínica mínimo 15 años desde la última atención (Resolución 839 de 2017), por lo que no se elimina aunque se pida.

- Plazos: consultas 10 días hábiles (+5) y reclamos 15 días hábiles (+8), artículos 14 y 15 de la Ley 1581.

- VERSION_POLITICA_DATOS pasa a 1.1 en los modelos de citas y pacientes, para que cada autorización quede ligada al texto que se aceptó.

Quedan marcados en ámbar los datos que solo puede dar el consultorio: nombre legal y NIT o cédula del responsable, correo para solicitudes, quién las atiende, proveedor de alojamiento y fecha de vigencia.

## 27. Las citas de la web se confirman solas (9 de octubre; reemplaza parte de la 24)

El consultorio decidió que la secretaria no apruebe las citas pedidas por la web. Al pedirla:

- La cita queda confirmada, se crea la ficha del paciente (o se enlaza a la existente) y le llega el WhatsApp con los datos y el enlace.

- Enlace a una ficha existente solo si coincide el celular o el correo. Antes la secretaria revisaba cada solicitud; ahora nadie la revisa, y alguien podría escribir el documento de otra persona. Si no coincide ninguno, la cita no se enlaza (sigue apareciendo en la ficha por documento, para que la secretaria la revise).

- El paciente reprograma sin aprobación y el aviso lleva el mismo enlace, que sigue sirviendo (antes se generaba uno nuevo al aceptar).

- “Novedades de la web” reemplaza a “Solicitudes por confirmar” en Inicio: citas pedidas por la web en las últimas 48 horas y los cambios de hora y cancelaciones del paciente, con cuándo pasaron. Para distinguirlas, citas.origen (web o consultorio, migración 005).

- Las citas pendiente que existan de antes se siguen aceptando o rechazando; aparecen en Inicio como “Citas anteriores sin confirmar” solo si hay alguna. Las rutas de aceptar y rechazar se conservan para ellas.

- Hora de Colombia en la base: cada conexión fija time_zone = '-05:00', porque “Novedades” muestra cuándo se pidió cada cita y en un servidor en UTC se vería corrida 5 horas.

Se pierde el filtro humano de solicitudes falsas o duplicadas; lo compensan el límite de una cita activa por documento, el límite de peticiones por IP y el campo trampa contra bots.

## 28. Filas del panel más simples (9 de octubre)

Como las citas de la web ya llegan confirmadas, la secretaria no necesita decidir nada al verlas, y se quitó lo que sobraba en la agenda y en Inicio:

- La fila de cada cita ya no muestra documento ni teléfono. Siguen en la ficha del paciente y la búsqueda por nombre, documento o celular funciona igual. Es un cambio solo de la pantalla: la API sigue devolviendo esos datos.

- En “Novedades de la web” la cita nueva ya no lleva la etiqueta “Pedida por la web” ni la hora en que se pidió. Se conservan las de “El paciente cambió la hora” y “El paciente la canceló”, con cuándo pasó, porque ahí sí hay algo que la secretaria debe saber.

- El texto del modo demostración dejó de decir que la cita queda pendiente.

## 29. Horarios: editar día por día (10 de octubre)

La sección de horarios resultaba confusa: «Publicar horas» abría un diálogo con 25 casillas que no mostraba lo que ya estaba publicado, solo dejaba elegir días de la semana que se estaba viendo, y una hora se quitaba tocando su recuadro en la semana (con una confirmación por cada una). Se cambió por un editor por día:

- Cada día de la semana tiene un botón «Editar». Abre el horario de ese día con las horas ya publicadas marcadas (✓). Lo marcado es lo que los pacientes pueden elegir: se marca o desmarca con un toque y hay atajos (Mañana, Tarde, Mañana y tarde, Desmarcar todo). Lo que se ve es lo que queda.

- «Usar este horario en otros días» reemplaza a «Publicar horas»: se eligen otros días de la semana y cuántas semanas repetir (1, 2, 4 u 8), y esos días quedan con las mismas horas.

- Antes de guardar se ve el resumen (cuántas horas se publican y cuántas se quitan). Al guardar solo se envían las diferencias, con las rutas que ya existían (POST de franjas agrupando las fechas que reciben las mismas horas y DELETE de cada franja libre que sobra), así que no cambió la API.

- Las horas con cita y las que ya pasaron no se tocan. En el editor la hora con cita aparece con el nombre del paciente y bloqueada; si al guardar alguna no se pudo quitar (por ejemplo, porque la acaban de agendar), el aviso lo dice.

- En la semana los recuadros de hora ya no son botones: se acabó el riesgo de quitar una hora por un clic sin querer.

## 30. Dueño (superadmin), correcciones con aprobación y odontograma (13 de octubre)

El consultorio pidió un rol para el dueño con permiso total y un odontograma en la historia clínica.

- Nuevo rol superadmin (el dueño). Pasa cualquier control de rol: ve y cambia todo lo que ve la secretaria. Además tiene dos secciones propias en el panel: Solicitudes y Equipo.

- El dueño no se crea desde la web. Solo con npm run superadmin, que pide una clave especial guardada en la variable SUPERADMIN_CLAVE del servidor (mínimo 16 caracteres; no es la contraseña del dueño) y el correo del dueño. Si el correo no existe crea la cuenta; si ya es del dueño, permite cambiar su nombre, celular y contraseña. Se eligió un script y no una página oculta para que no quede nada expuesto en internet: solo quien tiene acceso al servidor (equipo técnico) puede usarlo.

- Equipo. El dueño crea, edita, desactiva, restablece y elimina administradores. Al crear o restablecer, el sistema genera una contraseña temporal (4 letras y 4 números) que se muestra una sola vez y que el administrador cambia al ingresar. Un administrador que ya registró pacientes, citas o historia no se puede borrar (esos registros deben decir quién los hizo): se desactiva. El dueño no aparece en la lista ni se puede editar desde la web.

- Sesión cortada al instante. Cada petición confirma en la base que el usuario sigue activo y con el mismo rol. Si el dueño elimina o desactiva a un administrador, su sesión deja de servir de inmediato, sin esperar a que venza el token (8 horas).

- Correcciones de la historia con aprobación. Agregar entradas nuevas sigue libre. Una corrección pedida por un administrador queda pendiente: la original sigue vigente y el dueño la aprueba (vigente, la original pasa a «Corregida») o la rechaza con un motivo (rechazada). Nada se borra: la fila rechazada queda con quién la revisó, cuándo y por qué. Las correcciones del dueño quedan vigentes de una vez. Mientras una entrada tenga una corrección pendiente no se le puede pedir otra.

- Odontograma. Numeración FDI, dentición de adulto (32) y de niño (20). Cada hallazgo se registra en una o varias caras (oclusal, mesial, distal, vestibular, lingual o palatina) o en el diente completo, como «por hacer» (rojo) o «realizado» (azul), según la convención clínica. Catálogo: caries, resina, amalgama, sellante y fractura (por caras); corona, endodoncia, extracción, ausente, implante y prótesis (diente completo); otro. Un «por hacer» se marca como realizado una vez, con autor y fecha. Un hallazgo registrado por error se anula: la pide un administrador y la aprueba el dueño (aparece en Solicitudes); la del dueño queda aprobada de una vez. Los anulados no se dibujan pero quedan en el historial del diente.

- Base de datos: migración 006_superadmin_y_odontograma.sql (rol nuevo, columnas estado, revisado_por, revisado_en y motivo_rechazo en historia_clinica, tabla odontograma).

- Rutas nuevas: /api/superadmin/... (solo el dueño), GET/POST /api/pacientes/:id/odontograma, POST /api/admin/odontograma/:id/realizado y .../anular.

## 31. Rediseño visual con más profundidad (15 de octubre)

Pedido: que la página se vea más moderna, limpia y dinámica, sin cambiar el contenido ni el funcionamiento ni mezclar colores. Solo se tocaron estilos (css/*.css, el bloque de estilos de politica-datos.html y un color en línea del pie de index.html); ningún archivo .js.

- Un solo color de marca. Se mantiene el morado del logo y sus lavandas. La sensación de «menos plano» sale de la profundidad, no de más colores: degradados muy suaves del mismo matiz (--degradado-marca, --degradado-tarjeta, --degradado-lavanda) y un velo de color fijo detrás de cada página (--degradado-pagina).

- Elevación en cuatro niveles (--sombra-sutil, --sombra-media, --sombra-realce, --sombra-flotante), siempre con sombras en capas teñidas de morado. Reposo → hover → menús y diálogos.

- Radios más amplios (--radio-sm 8, md 12, lg 20, xl 28 px) y controles de al menos 44–46 px de alto, cómodos para el pulgar.

- Movimiento discreto y con propósito: botones y tarjetas suben 1–3 px al pasar el cursor, el diálogo y los menús aparecen con un fundido corto, el encabezado es de cristal esmerilado. La entrada de la portada ya existente se conserva. prefers-reduced-motion lo apaga todo.

- Portada: datos del consultorio en piezas de cristal, arco de la foto con un contorno desplazado detrás y sombra flotante.

- Panel: menú lateral con el elemento activo en degradado, datos de Inicio con filete de color y distribución automática, listas dentro de tarjetas con hover, estados con un punto de color además del texto.

- Accesibilidad: se mantienen los contrastes medidos; el texto sobre lavanda sigue en --ink-900; foco visible con halo (--anillo-foco); las ayudas pasan de --ink-400 a --ink-600.

- Regla vigente: los colores (incluidos los de las sombras) viven solo en tokens.css; el resto del CSS usa variables.

Ajuste del mismo día (identidad con el arco). Tras revisarlo, el equipo prefirió las tarjetas de especialidades en lavanda y pidió secciones con más carácter. Se volvió al lavanda sólido en Especialidades y se tomó el arco (la corona del diente y el recorte de la foto de portada) como único gesto fuerte: un portal lavanda detrás de la foto de portada, el panel de WhatsApp de Contacto con forma de arco en morado, un sello de arco junto a cada título de sección (página pública y panel), arcos tenues en las esquinas de las tarjetas, íconos e iniciales con forma de arco, y una franja lavanda al inicio de cada sección del panel. Los datos de Inicio pasan a lavanda. Sigue siendo solo CSS.